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[bookmark: _Hlk203721785]I.W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/2026 dotyczące zamówienia na zadanie pn.:

„Opracowanie studium wykonalności na potrzeby przygotowania do realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa stacji 110/6 kV PG4 mającej na celu zwiększenie mocy dostępnej do 30 MW na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

I. Opis przedmiotu zamówienia.
Celem opracowania jest przygotowanie profesjonalnego, kompletnego studium wykonalności wraz z oszacowaniem wartości przyszłego zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie stacji 110/6 kV PG4 mającej na celu zwiększenie mocy dostępnej do 30 MW na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.
1. Studium wykonalności na potrzeby przygotowania do realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa stacji 110/6 kV PG4 mającej na celu zwiększenie mocy dostępnej do 30 MW na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” powinno obejmować/zawierać                   w szczególności:
a) podstawowe informacje o Spółce „EkoMedia” sp. z o.o., ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice:
a. nazwę, formę prawną, strukturę własności Spółki,
b. zakres działalności Spółki, 
c. posiadane przez Spółkę koncesje,
d. obszar działania Spółki,
e. liczbę klientów (Odbiorców) Spółki i wolumen dystrybucji, 
f. strukturę organizacyjną, w tym organy Spółki,
g. dotychczasowe wyniki finansowe Spółki (informacje o wynikach finansowych zostaną udostępnione przez Zamawiającego),
b) przedstawienie celu, uzasadnienia (informacje o szacowanym zapotrzebowaniu odbiorców Spółki zostaną udostępnione przez Spółkę) oraz zakresu rzeczowego zamierzonej inwestycji oraz głównych parametrów technicznych, 
c) ocenę stanu istniejącego, obejmującego analizę infrastruktury technicznej stacji 110/6 kV PG4, w tym wydajność infrastruktury technicznej, zagrożenia (tzw. mocne i słabe strony aktualnej infrastruktury technicznej stacji PG4), aktualną oraz planowaną moc dostępną energii elektrycznej po realizacji inwestycji (Zamawiający przekaże podstawowe informacje w zakresie specyfikacji technicznej obiektu stacji 110/6 kV, której dotyczy planowana rozbudowa),
d) przedstawienie analizy wariantów technicznych i kosztowych realizacji inwestycji ze wskazaniem najkorzystniejszego rozwiązania (wybór rozwiązania w uzgodnieniu z Zamawiającym),
e) analizę formalno-prawną możliwości realizacji inwestycji ze wskazaniem dokumentów/ pozwoleń / zezwoleń wymaganych przepisami prawa do realizacji inwestycji,
f) określenie harmonogramu przygotowania i realizacji inwestycji (plan wdrożenia w/w inwestycji/zadania, dalsze kroki, etapy, terminy realizacji etapów z uwzględnieniem etapów projektowania oraz wykonania inwestycji, terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji/oddania do użytku/status pozwoleń i decyzji administracyjnych itp.),
g) wyliczenie szacowanej wartości inwestycji oraz analizę finansowo-ekonomiczną inwestycji (Zamawiający przekaże podstawowe dane konieczne do wykonania części ekonomicznej zamówienia), obejmującą w szczególności:
a. trwałość finansową i instytucjonalną w/w inwestycji/zadania,
b. nakłady i finansowanie (całkowity koszt inwestycji (CAPEX), strukturę kosztów, możliwe źródła finansowania (środki własne, kredyt, dotacje), harmonogram wydatków) – harmonogram finansowy,
c. model finansowy prognozy przychodów (taryfa dystrybucyjna), prognoza kosztów operacyjnych, EBITDA, przepływy pieniężne (cash flow), bilans i rachunek wyników (projekcja), wskaźniki finansowe,
d. prognozę finansową, w tym w formie elektronicznej w formacie MS Excel, z zachowanymi formułami obejmującymi: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec potencjalnego okresu kredytowania (potencjalny okres kredytowania zostanie wskazany przez Zamawiającego),
e. główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania,
f. analizę spodziewanych przychodów Spółki po realizacji inwestycji/zadania w związku                                        ze zwiększonym poborem mocy przez odbiorców Spółki wraz z prognozowaną żywotnością ekonomiczną,
h) rozpoznanie i przedstawienie potencjalnych, możliwości uzyskania finansowania inwestycji, z uwzględnieniem statusu prawnego Zamawiającego,
2. Studium wykonalności musi być opracowane w taki sposób, żeby mogło stanowić załącznik przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, pozyskaniu dofinansowania inwestycji oraz do opracowania dalszej dokumentacji związanej z realizacją inwestycji. 
3. Przygotowane w ramach zamówienia opracowania, dokumentacje itp. mają umożliwiać Zamawiającemu późniejsze wykorzystanie ich w postępowaniu przetargowym (w tym publicznym, prowadzonym zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych”).

składam ofertę na realizację zamówienia na następujących warunkach:
	

	[bookmark: _Hlk107815337]Cena netto 
 (zł)
	Stawka podatku VAT
	Cena brutto 
 (zł)

	
	
	



Oświadczam/my, że: 
1. [bookmark: _Hlk95297982]znajduję/my się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
1. zapoznałem/zapoznaliśmy się z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym (w tym 
w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia) i uznaję/uznajemy się za związanego/związanych z określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania,
1. oferowana przeze mnie/przez nas cena uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym,
1. oferuję/my realizację zamówienia w sposób w pełni odpowiadający wszystkim wymaganiom Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym,
1. dokumenty i informacje składające się na ofertę są zgodne z prawdą i stanem na dzień złożenia oferty.


Załącznik: Pełnomocnictwo (o ile ma to zastosowanie). 
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